Product Backlog Estructurado (HT y HU)

Priorización y Estimación en Puntos de Historia (Sucesión de Fibonacci)

| ID | Ítem | TIPO | Descripción Breve | Criterios Clave | Prioridad | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Esquemas Roles/Permisos BD | Historia Técnica | Como Arquitecto, necesito crear tablas TypeORM para soportar roles SPATIE. | Tablas creadas y relacionadas. | Crítica | 3 |
| HT-02 | Guards NestJS | Historia Técnica | Como Arquitecto, necesito programar AuthGuard y PermissionsGuard. | Bloqueo de endpoints sin JWT o permisos válidos. | Crítica | 5 |
| HT-03 | Setup NextAuth.js | Historia Técnica | Como Frontend Dev, necesito configurar NextAuth.js con callbacks personalizados. | Persistencia de sesión en cookies HttpOnly. | Alta | 5 |
| HT-04 | Soft Delete en Entidades | Historia Técnica | Como Backend Dev, necesito configurar @DeleteDateColumn en las entidades base. | Registros ocultos sin eliminación física en BD. | Media | 2 |
| HT-05 | Gateway WebSockets NestJS | Historia Técnica | Como Arquitecto, necesito configurar el gateway bajo WebSocket puro. | Conexión estable full-duplex sobre REST. | Alta | 8 |
| HT-06 | React Hooks para Sockets | Historia Técnica | Como Frontend Dev, necesito crear el hook useNotificacion conectado a socket.io. | Suscripción activa y renderizado de toasts. | Media | 5 |
| HT-07 | Seeders CLI de BD | Historia Técnica | Como Backend Dev, necesito construir el comando de seeder de inicialización. | Poblado idempotente de roles con npm run seed. | Media | 3 |
| HU-01 | Inicio de Sesión Seguro | Historia de Usuario | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña cifrada. | Dado un login, Cuando coinciden credenciales, Entonces genera JWT. | Crítica | 5 |
| HU-02 | Registro e Invitación | Historia de Usuario | Como admin, quiero registrar personal y enviarles un correo. | Dado un registro, Entonces se envía correo automático por Brevo. | Alta | 5 |
| HU-03 | Recuperación de Clave | Historia de Usuario | Como usuario, quiero solicitar un link seguro para restablecer contraseña. | Enlace generado con vigencia de 1 hora. | Media | 3 |
| HU-04 | Protección de Rutas REST | Historia de Usuario | Como sistema, quiero proteger las vistas del backend con AuthGuard. | Accesos denegados devuelven HTTP 401 Unauthorized. | Crítica | 2 |
| HU-05 | Asignación Multi-Rol | Historia de Usuario | Como administrador, quiero asignar varios roles a un usuario. | Guardado exitoso de múltiples relaciones UserRole. | Alta | 3 |
| HU-06 | Validación Granular | Historia de Usuario | Como sistema, quiero validar permisos granulares en cada acción. | Denegación HTTP 403 Forbidden si falta el permiso específico. | Crítica | 5 |
| HU-07 | Apertura de ODS | Historia de Usuario | Como recepcionista, quiero registrar una ODS con cliente, técnico y equipo. | Registro relacional exitoso entre entidades core. | Crítica | 5 |
| HU-08 | Código Secuencial ODS | Historia de Usuario | Como sistema, quiero autogenerar un workOrderNumber secuencial. | Secuenciador atómico sin posibilidad de duplicidad. | Alta | 2 |
| HU-09 | Priorización de Casos | Historia de Usuario | Como técnico, quiero visualizar el nivel de urgencia (EXPRESS). | Listado en UI ordenado visualmente por flags de prioridad. | Media | 2 |
| HU-10 | Declaración de Problemas | Historia de Usuario | Como recepcionista, quiero detallar falla y accesorios entregados. | Almacenamiento de textos y arreglos de ítems físicos. | Alta | 3 |
| HU-11 | Peritaje Técnico JSONB | Historia de Usuario | Como técnico, quiero evaluar el equipo con un checklist dinámico. | Almacenamiento de árbol JSON según plantilla del dispositivo. | Crítica | 8 |
| HU-12 | Bitácoras Técnicas | Historia de Usuario | Como técnico, quiero asentar progresos en la bitácora de la ODS. | Registros inmutables con autor y marca de tiempo. | Media | 3 |
| HU-13 | Asignación Casilleros | Historia de Usuario | Como personal de taller, quiero asociar la ODS a un casillero físico. | Validación de estado 'Ocupado' para evitar cruces logísticos. | Media | 3 |
| HU-14 | Evidencias Multimedia | Historia de Usuario | Como técnico, quiero adjuntar fotos y videos de evidencia a la ODS. | Conversión de carga y almacenamiento óptimo para revisión. | Alta | 5 |
| HU-15 | Auditoría de Estados | Historia de Usuario | Como admin, quiero ver el historial de cambios de fase en la ODS. | Logs reflejan estado de origen, estado destino y usuario responsable. | Alta | 3 |
| HU-16 | Desactivación de ODS | Historia de Usuario | Como admin, quiero ocultar lógicamente órdenes canceladas o erróneas. | Ejecución de SoftDelete desde interfaz sin eliminar la ODS en BD. | Baja | 2 |
| HU-17 | Vistas Personalizadas | Historia de Usuario | Como usuario, quiero ver paneles de ODS filtrados por mi rol específico. | Técnico ve asignaciones; Cliente ve solo sus equipos. | Alta | 5 |
| HU-18 | Consulta Pública Externa | Historia de Usuario | Como cliente, quiero consultar mi ODS sin iniciar sesión en el portal. | Búsqueda exitosa con coincidencias exactas de RUC y ODS ID. | Alta | 5 |
| HU-19 | Catálogo de Repuestos | Historia de Usuario | Como gestor, quiero registrar ítems con 4 niveles dinámicos de precio. | Cálculo en vivo de tarifa PVP, mayorista, especial y distribuidor. | Alta | 5 |
| HU-20 | Fraccionables y Servicios | Historia de Usuario | Como gestor, quiero diferenciar partes físicas de servicios intangibles. | Servicios no descuentan stock; partes físicas permiten fraccionamiento. | Alta | 3 |
| HU-21 | Registro de Compras | Historia de Usuario | Como admin, quiero asentar facturas fiscales de proveedores. | Suma matemática automática de subtotales e impuestos. | Alta | 5 |
| HU-22 | Abastecimiento de Stock | Historia de Usuario | Como sistema, quiero sumar automáticamente el stock comprado al almacén. | Disparo automático que incrementa stock tras asentar la factura. | Crítica | 3 |
| HU-23 | Anulación de Compras | Historia de Usuario | Como admin, quiero reversar transacciones de compras erróneas. | Resta automática del stock que fue sumado en el momento de la compra. | Media | 5 |
| HU-24 | Ajuste de Mermas Manual | Historia de Usuario | Como admin, quiero registrar auditorías físicas del almacén. | Corrección de la cantidad de sistema al conteo físico actual real. | Media | 3 |
| HU-25 | Generador de Presupuestos | Historia de Usuario | Como técnico, quiero crear cotizaciones consolidando repuestos y servicios. | Cálculo que unifica partes de inventario, tiempos y tasas de impuestos. | Crítica | 8 |
| HU-26 | Aprobación Interna | Historia de Usuario | Como sistema, quiero avanzar el estado de ODS al aprobarse un presupuesto. | Mutación automática de la ODS hacia el estado 'En Reparación'. | Alta | 2 |
| HU-27 | Aceptación Cliente Online | Historia de Usuario | Como cliente, quiero poder aprobar mi presupuesto directamente en la web. | Aceptación digital que cambia el estado y notifica al taller. | Alta | 5 |
| HU-28 | Dashboard Estadístico | Historia de Usuario | Como admin, quiero ver gráficos del rendimiento y facturación del negocio. | Filtros interactivos de fecha que actualizan estadísticas macro. | Media | 8 |
| HU-29 | Reportes Exportables | Historia de Usuario | Como admin, quiero descargar informes de almacén y cumplimiento de ODS. | Exportación estructurada de los datos tabulares mostrados en pantalla. | Media | 5 |
| HU-30 | Alertas Reactivas WebSocket | Historia de Usuario | Como usuario, quiero ver toasts emergentes cuando cambien mis ODS. | Evento PUSH al cliente en milisegundos sin recargar la web. | Media | 5 |
| HU-31 | Monitoreo Stock Mínimo | Historia de Usuario | Como admin, quiero ser alertado si escasean piezas en mi inventario. | Alerta en vivo si stock actual cruza la barrera del stock de seguridad. | Media | 5 |